Еще раз добрый день уважаемые песчанокопцы.

Сегодня я хотел бы рассказать об основных достижениях и подвести итог работы Администрации Песчанокопского сельского поселения за 6 месяцев 2023 года. Ну и конечно же по итогам сегодняшнего схода, принимая во внимания ваши пожелания, мы должны определить основные цели и задачи на 2-ое полугодие текущего года.

Ежегодно проводя сходы села я начинал свой отчет с выполнения основных планов и задач которые все мы вместе намечали и утверждали на предыдущем сходе. И сегодня и бы хотел начать свой отчет с информации о реализации поставленных на зимнем сходе.

**План работы на 1-ое полугодие 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнения |
| 1. | Благоустройство сквера 30-лет ВЛКСМ | до 1 октября | Работы ведутся имеются проблемы с подрядной организацией |
| 2. | Изготовление ПСД на уличное освещение ул. Им. Маршала Г.К.Жукова | первое полугодие | Данный вид работ находится на стадии завершения. Осталось согласование с энергоснабжающими организациями по совместному подвесу линий уличного освещения |
| 3. | Продолжение работ по ремонту западной части патриотцентра благоустройство прилегающей территории | первое полугодие | Произведены работы по ремонту. Отремонтирован кабинет и разводной коридор западной части патриотцентра, установлены паребрики ,произведен завоз и планировка энертного материала для дальнейшего мощения тротуарной плитки |
| 4. | Окончание ремонта опорного пункта полиции | март | Работы произведены в полном объеме, сделан капитальный ремонт помещения |
| 5. | Приобретение аншлагов на домовладения с.Песчанокопского, согласно поступившим заявкам | первое полугодие | В связи с большим количеством заявок были продлены сроки по приему до мая текущего года, сформирован перечень , но в с вязи с трудным финансовым положением дан вид работ будет выполнен в третьем квартале текущего года. |
| 6. | Строительство части тротуара по Ростовскому мосту | первое полугодие | В настоящее время произведены работы по ремонту перепускных труб на всех ГТС по ул.Почтовая,но непосредственно работы по мощению будут выполнены в третьем квартале |
| 7. | Приобретение аттракционов в парк культуры и отдыха | май | Приобретен аттракцион спортивный тир со строительством павильона |
| 8. | Строительство навеса в патриотцентре бывший кинотеатр»Родина» | 1-ое полугодие | Работы выполнены в полном объеме |

**Анализируя работу с населением я хочу привести следующие цифры:**

За 2023 год в мой адрес поступило 21 обращения граждан

Из них - 20 письменных и 1 устное. Все они взяты под мой личный контроль. По состоянию на сегодняшний день 2 из них решено положительно, 15 обращения требовали не решения, а простого разъяснения гражданам о возможности выхода из сложившейся ситуации , на рассмотрении находится 4 обращения.

Основные вопросы с которыми обращались граждане:

1. Вопросы частного характера
2. Земельные споры
3. Конфликтные ситуации с соседями
4. Вопросы частного домовладения

За 6 месяцев 2023 года Администрацией Песчанокопского сельского поселения было принято 2317 заявки на получение гражданами различного вида документаций на что было выдано 3046 экземпляров различного вида документов:

-справки и ответы на запросы ведомств

- выписки из похозяйственных книг

- выписки из постановлений

- дубликаты свидетельств о праве собственности

-отказы от покупки пая

- справки о поднятии архива

- ходатайства и характеристик

- постановлений о присвоении номерных знаков земельным участкам и объектам недвижимости.

**Сейчас немного цифр о финансовом положении.**

По результатам работы за 2023 год в бюджет Песчанокопского сельского поселения поступило 11 279,2 тыс. рублей из них собственных доходов 8 582,0 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета по собственным доходам к годовому плану составил 26,0% .

Расходы бюджета Песчанокопского сельского поселения составили 12367,3 тыс. рублей. Исполнение бюджета по расходам составляет 21,4 % от общего годового плана.

Заработная плата сотрудникам администрации и учреждениям культуры производится в сроки установленные положением об оплате труда. Задолженности по заработной плате за первое полугодие за 2023 год нет.

**Если говорить о бюджете в общем, то**

**Тыс. руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доходы план на 2023 год** | **57855,4** |
| Собственные | 33022,3 |
| Дотация | 2317,3 |
| Субвенция на осуществление передаваемых полномочий | 588,2 |
| Субсидии бюджетам на реорганизацию программ формирования современной городской среды | 21627,6 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 300,00 |
| **Доходы исполнено на 01.07.2023 год** | **11279,2** |
| Собственные доходы | 8582,0 |
| Дотация | 2167,5 |
| Субвенция на осуществление передаваемых полномочий | 229,7 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 300,00 |
| **остаток средств на л/с на 01.07.2023 г.** | **16,1** |
|  |  |
| **Расходы план на 2023 год** | **58959,6** |
| **Фактически израсходовано на 01.07.2023 г.** | **12367,3** |
| Содержание аппарата | 5317,7 |
| Оформление имущества | 6,0 |
| Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 229,5 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения» | 2591,0 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Развитие культуры» | 2434,9 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 116,7 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 1318,3 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Молодежь Песчанокопского сельского поселения» | 4,8 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | 113,5 |
| Муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском сельском поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | 0,0 |
| Расходы на осуществление муниципального внутреннего финансового контроля | 70,9 |
| Резервный фонд составляет | 159,0 |

Администрацией Песчанокопского сельского поселения за первое полугодие 2023 года заключено 138 контрактов и договоров на поставку товаров выполнение работ и оказания услуг для нужд Администрации Песчанокопского сельского поселения на общую сумму – **32 263,3 тыс.рублей**

По результатам проведения аукционов в электронной форме заключено 1 муниципальных контрактов на общую сумму -

**21 655,6**  **тыс.рублей**:

Мероприятия по благоустройству территории с.Песчанокопского Песчанокопского района Ростовской области – **5 451,6 тыс.** **рублей;**

Закупки, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий (свет, газ, вода, услуги связи) – **2 817,0 тыс.руб.**

**Ну конечно же одной из приоритетных задач работы администрации, является благоустройство нашего села, на что приходится основная доля расходов бюджета, так в 2023году:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Количественные показатели, т.р. | Примечание |
| **Благоустройство территории в том числе (зеленое хозяйство):** | | | |
| Формовочная обрезка деревьев  (ИП Каканян) | Первое полугодие 2023 г. | **195,00** |  |
| Работы по благоустройству территории Песчанокопского сельского поселения (временные рабочие заработная плата с начислением) | Первое полугодие 2023 г. | **729,1** |  |
| Работы по очистке снега в зимний период центральных улиц села (ИП Каканян) | Первое полугодие 2023 г | **70,00** |  |
| Приобретение расходных материалов по благоустройству, стройматериалов и хоз. инвентаря | Первое полугодие 2023 г. | **442,47** |  |
| Приобретение саженцев цветов и хвойников | Первое полугодие 2023 г. | **99,6** |  |
| Расходы бензинана косилки, бензопилы и т.д. | Первое полугодие 2023 г. | **140,0** |  |
| Услуги работы трактора и роторной косилки по уборке территории улиц села икладбища, а также погрузке и вывозу мусора и порубочных остатков, покосу сорной растительности, опашке границ населенных пунктов, покос ГТС и т.д. | Первое полугодие 2023 г. | **420,96** |  |
| Работы в рамках договоров по «зеленому хозяйству» уборка территорий и покос травы на центральных улицах села, площади, Бульвара Победы, Обелиска.(МУП КХ) | Первое полугодие 2023 г. | **1 511,45** |  |
| Благоустройство кладбища ул. Семендяевская бесплатное предоставление жителям сыпучих материалов (тырса, щебень) для благоустройства мест захоронения своих родных и близких | Первое полугодие 2023 г. | **138,00** |  |
| Побелка деревьев въезд с. Песчанокопское ул. Энгельса, лесополоса ул. Ленина, ул. Первой Конной армии, Ломоносова, территория старого и нового кладбища, Школьная аллея:  - приобретение извести (51,00т.р.); | Первое полугодие 2023 г. | **51,00** |  |
| Подготовка к работе фонтанов на площади (МУП КХ) | Первое полугодие 2023 г. | **134,45** |  |
| Услуги гидроподъемника (автовышка) | Первое полугодие 2023 г. | **288,00** | Спил (формовка) деревьев в парке и на территории с. Песчанокопское, установка (демонтаж) баннеров, и т.д. |
| **Проведение работ по дератизации и дезинсекции общественных пространств** | | | |
| Противоклещевые обработки кладбищ, детских площадок, парка, сквера | Первое полугодие 2023 г. | **13,00** |  |
| Дератизация кладбищ, парка. | Первое полугодие 2023 г. | **27,00** |  |
| **Энергетическое хозяйство**  **Обеспечение работы уличного освещения в с. Песчанокопское, х. Новая Палестина, х. Терновой в том числе:** | | | |
| Оплата за потребление уличного освещения, адм. здание и парк | Первое полугодие 2023 г. | **1 046,84** |  |
| Приобретение материалов (светильников, лампочек и т.д.) | Первое полугодие 2023 г. | **196,70** |  |
| Техническое обслуживание уличного освещенияс. Песчанокопского и перевод реле времени | Первое полугодие 2023 г. | **237,45** |  |
| Тех. обслуживание уличного освещения хуторов | Первое полугодие 2023 г. | **30,53** |  |
| **Ремонтные работы** | | | |
| Косметический ремонт памятника Обелиск к 9 мая (покраска памятника и ремонт декоративной плитки | Первое полугодие  2023 г. | **70,00** |  |
| Изготовление и установка лавочек на Бульваре Победы (приобретениелеса) | Первое полугодие  2023 г. | **В рамках спонсорской помощи** |  |
| Текущий ремонт в кабинетах патриот центра (ИП Хомец) | Первое полугодие 2023 г. | **257,73** |  |
| Изготовление навеса на входе в здание патриот центра (ИП Хомец) | Первое полугодие 2023 г. | **164,10** |  |
| **Коммунальные услуги** | | | |
| Оказание услуг по вывозу ТКО (Экоцентр) | Первое полугодие 2023 г. | **19,94** |  |
| Оплата за холодное водоснабжение (МУП КХ) | Первое полугодие 2023 г. | **2,56** |  |
| **Социальная реклама** | | | |
| Изготовление баннеров, праздничной атрибутики в честь знаменательных дат и событий, социальная реклама | Первое полугодие 2023 г. | **150** |  |
| **Противопожарные мероприятия и охрана жизни на водных объектах** | | | |
| Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Первое полугодие 2023 г. | **60,00** |  |
| Произведена опашка границы с. Песчанокопского, а также хуторов Терновой и Новая Палестина. Протяженность опашки составила около 50 км. | | | |
| Размещение информации в сети интернет в соц. сетях, на сайте Администрации, на информационных стендах о правилах пожарной безопасности и правилах поведения на водных объектах, установка табличек запрещающих купание на водоемах и реках, а также профилактические выезды межведомственной группой по контролю за выжиганием сухой растительности на территории Песчанокопского с.п. | | | |
| **Газовое хозяйство.** | | | |
| Выставлено счетов по договорам на обслуживание газопроводов | Первое полугодие 2023 г. | **800** |  |
| Текущий ремонт в помещении ГРП Сигнальная | Первое полугодие 2023 г. | **50,00** |  |
| Оплата за природный газ | Первое полугодие 2023 г. | **53,47** |  |
| Оплата за приобретение и замену ГРПШ | Первое полугодие 2023 г. | **23,56+15** |  |
| **Работа с населением.** | | | |
| Выдача разрешений на складирование строительных материалов | Первое полугодие 2023 г. | **16** |  |
| Обеспечение жителей с. Песчанокопское баллонным газом | Первое полугодие 2023 г. | **42** |  |
| Проведение дня соседей в МКД | Первое полугодие 2023 г. | **1** | Пер. Пионерский, 1 |
| **Составление протоколов об административных правонарушениях** | Первое полугодие 2023 г. | **Всего 15 протоколов:**  **14**- по ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства);  **1** - по ст. 4.5 (выжигание сухой растительности и мусора); |  |
| Заявки на изготовление аншлагов с указанием улицы и номера дома | За второе полугодие 2022 г. и 4 месяца 2023 г. | **1200,00** |  |

Не смотря на то, что к компетенции Администрации Песчанокопского сельского поселения уже как более 6 лет не относится дорожная деятельность , но это по прежнему остается одной из самых волнующей темой обращений граждан .

|  |
| --- |
|  |

**Дорожная деятельность 2023 год**

На территории Песчанокопского сельского поселения на дорожною деятельность за истекший период 2023г из муниципального дорожного фонда направлено – **5 054 096,67** рублей.

1. Зимнее содержание автомобильных дорог Песчанокопского сельского поселения– **1 562 780,86** рублей
2. Ямочный ремонт из щебня горячим способом (Ленина, Орджоникидзе, Энергетиков, Первой Конной Армии, Азовская, Почтовая) – **224 138,64** рублей
3. Установка и замена оборудования светофоров Т-7 –

**596 160,33** рублей

1. Установка и замена дорожных знаков **296 173,6** рублей
2. Обрезка деревьев вдоль автомобильных дорог (ул.Ленина) – **2 543,15**
3. Установка дорожных ограждений (ул.Калинина-ул. Бабина) – **83 264,32** рублей.
4. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий – **1 325 903,54** рублей
5. Покос сорной растительности и уборка мусора – **5 091,76**руб
6. Восстановления щебеночного покрытия автомобильных дорог – **958 040,47** рублей

В настоящее время Администрацией Песчанокопского района заключен муниципальный контракт на сумму **74,9** млн.рублей на ремонт 6,4 км автомобильной дороги по ул. Энгельса. На данные мероприятия выделено **70,1** млн. рублей из областного бюджета и **4,8** млн. рублей из бюджета Песчанокопского района. Согласно муниципального контракта работы по ремонту ул.Энгельса будут завершены к 01.09.2023г.

Лом асфальтобетонный с дороги ул. Энгельса использовался Администрацией района (по многочисленным просьбам жителей) для укрепления 340м покрытия автомобильной дороги *«от ул.Семендяевской 45-45а до ул.Народная 100-б»* и 250м покрытия автомобильной дороги ул.Энгельса стадион им.Чайка (после проведенного ремонта водопровода, покрытие было разрушено).

В программу «развитие транспортной системы» Администрацией района на 2025 включен ремонт автомобильных дорог на средсвта областного и местного бюджетов по улицам: Калинина, Орджоникидзе, Ленина. В 2026г -ремонт ул.Почтовая.

В 2023году Администрацией района планируется выполнение ямочного ремонта асфальтобетонных дорог. Восстановление щебеночного покрытия запланировано на улицах: Пионерская, Пролетарская, Высоцкого, К.Маркса, Школьная, Первомайская, Ленинградская, пер. Красноармейский.

Из года в год насущной остается проблема борьбы с клещом. Как я говорил ранее Администрацией поселения проводятся систематические обработки мест общего пользования: парки скверы, детские площадки – общая территории **23,5 га**. Еще раз пользуясь случаем хотелось бы обратиться к односельчанам о необходимости обработки частных подворий противоклещевыми средствами.

За первое полугодие 2023 года было проведено субботники по наведению санитарного порядка по улицам и вьездам села, а так же побелка деревьев в парке и скверах в количестве 20 шт. Я еще раз хочу выразить огромные слова благодарности всем, тем кто принял в этом участие.

**Немного о работе имущественных и земельных отношений.**

1. Выдано 19 выписок и похозяйственных книг о наличии права собственности на земельный участок.
2. Выдано **6** разрешений на формовочную обрезку и вырубку сухих деревьев.
3. Выдано **24** отказ от покупки пая.
4. Выявлено и уничтожено **4** очага произрастания дикорастущей конопли, общей площадью **350** кв.м.
5. Оформлено в собственность **7** объектов недвижимого имущества (газопроводы).

5.Ведется работа по передаче объектов газового хозяйства (Газопроводов ГРПШ ) в аренду ПАО «Газпром»- 175 шт., это позволит существенно сократить расходы бюджетных средств на обслуживание и содержание газового хозяйства.

**Участие в общественной жизни села:**

В общем в 2023 году на проведение мероприятий этой направленности было затрачено 281,5 тыс. рублей.

Проведены торжественные мероприятия в рамках празднования Дня освобождения села, Дня защитника Отечества, Международный женский День, 78-я годовщина Победы, День семьи, проведения Дня памяти и скорби, чествования лиц достигших 90, 95 и 100-летнего возраста.

К сожаления по состоянию на сегодняшний день на территории Песчанокопского сельского поселения остался в строю всего 1 участник ВОВ.

**За 2023 год на проведение спортивно массовых мероприятий было затрачено 116,7 тыс. руб.**

Было приобретено спортинвентаря на сумму 43 тыс. руб.

По итогам Муниципального этапа Спартакиады Дона 2023 года. Команда Песчанокопского сельского поселения заняла 3-е место.

**Администрацией Песчанокопского сельского поселения проводится активная работа с молодежью села.**

Помимо проведения молодежных мероприятий в каникулярный период при Администрации сельского поселения было трудоустроено 15 несовершеннолетних подростков.

Ведется тесное сотрудничество с КДН и ЗП Администрации Песчанокопского района. За 2023 год было принято участие в проведении 14 заседаний, на которых было рассмотрено 35 протоколов об административных правонарушениях.

В 2023 году было проведено 3 заседания комиссии по профилактике правонарушений, на которых было рассмотрено 14 представлений поступившие из ОМВД Песчанокопского района. Было заслушано 5 правонарушителей.

Жилищной комиссией Администрации сельского поселения рассмотрено 3 заявления от граждан Песчанокопского сельского поселения о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Проведено 3 заседания комиссии 3 семьи поставлены на учет, в том числе один ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС.

Проведено 2 заседаний Собрания депутатов основная масса вопросов и принятых решений обсуждалась по средствам опросника , было принято 26 решения, из которых 17 социальнозначимые.

Сейчас хочу коснуться демографической ситуации в селе.

За 6 месяцев 2023 года соотношение между рождением и смертью составило -43человека, родилось 31 (14-мальчиков, 17-девочек), а умерло74 (33-мужчины, 41-женщина). Как вы видите данная цифра просто ужасает. 24 песчанокопца ушли от нас в трудоспособном возрасте (13 мужчин, 1 женщина). Средний возраст продолжительности жизни в 2023 году у мужчин составил 68,5 лет, у женщин 77,6 лет. Зарегистрированное население Песчанокопского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 года составило 11296 человек, что на 428 меньше чем на 01.01.2022 (11724человек). По факту количество проживающего населения на территории села 8864 человека.

В 1-полугодие 2023 года 77 песчанокоппцев прошли призывную комиссию в ряды вооруженных сил России, по итогам призывной компании:

- 8 песчанокопцев были призваны для прохождения срочной военной службы,

-62 зачислено в запас по состоянию здоровья,

- 24 призывника получили отсрочку в связи с получением, высшего и среднего профессионального образования,

- 39 перенесены на осенний призыв

- 60 песчанокопцев проходят службу по контракту

Пользуясь моментом я хочу еще раз всем вам напомнить, о том что в соответствии с постановлением Законодательного Собрания РО от 08.06.2023 №2092 назначены выборы депутатов Законодательного Собрания РО седьмого созыва на 10 сентября т.г. наше село как и весь Песчанокопский район относится к одномандатному 20 Песчанокопскому округу, куда еще входят Целинский и 6 поселений Сальского района.

Я прошу всех вас проявить активную социальную позицию и 10 сентября придти на избирательные участки и проголосовать.

**План работы на 2-ое полугодие 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнения |
| 1. | Благоустройство сквера 30-лет ВЛКСМ | 2-е полугодие | План |
| 2. | Строительство части тротуара по Ростовскому мосту | 2-е полугодие | План |
| 3. | Приобретение аншлагов на домовладения с.Песчанокопского, согласно поступившим заявкам | 2-е полугодие | План |
| 4. | Восстановление щебеночного покрытия на улицах: Пионерская, Пролетарская, Высоцкого, К.Маркса, Школьная, Первомайская, Ленинградская, пер. Красноармейский. | 2-е полугодие | План |