

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2024 № 157 с. Песчанокопское

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019-2030 годы» за 6 месяцев 2024 года» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 27.11.2020 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопскогосельского поселения Песчанокопского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства Асонова О.В.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит: начальник сектора

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации Песчанокопского сельского поселения

от 12.08.2024 № 157

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объем неосвоенных средств |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено свободной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| 1 | Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие– уличное освещение | Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | оплата за потребление работы уличного освещения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 510,0 |  | 1 175,4 | | 1 335,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие- техническое обслуживание сетей уличного освещения | Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | приобретение материалов, замена ламп, снижение затрат на энергоресурсы,  повышение качество работы уличного освещения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 202,8 |  | 678,1 | | 524,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие- изготовление ПСД на уличное освещение | Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | освещение улиц села |  |  | 0,0 |  | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие- сбор ртутьсодержащих отходов | Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | 5,0 |  | 0,0 | | 0,0 |
| Итого: | | | | | | 3 717,8 |  | 1 853,5,2 | | 1 860,3,8 |

Начальник сектора

муниципального хозяйства

Администрации Песчанокопского

сельского поселения О.В. Асонов