

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2024 № 157 с. Песчанокопское

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019-2030 годы» за 6 месяцев 2024 года» |  |

 В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 27.11.2020 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопскогосельского поселения Песчанокопского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства Асонова О.В.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит: начальник сектора

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации Песчанокопского сельского поселения

от 12.08.2024 № 157

Отчет об исполнении плана реализации

 муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено свободной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1.1 | Основное мероприятие– уличное освещение |  Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | оплата за потребление работы уличного освещения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 510,0 |  | 1 175,4 | 1 335,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие- техническое обслуживание сетей уличного освещения |  Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | приобретение материалов, замена ламп, снижение затрат на энергоресурсы,повышение качество работы уличного освещения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 202,8 |  | 678,1 | 524,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие- изготовление ПСД на уличное освещение |  Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения |  освещение улиц села |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие- сбор ртутьсодержащих отходов |  Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 3 717,8 |  |  1 853,5,2 |  1 860,3,8 |

Начальник сектора

муниципального хозяйства

Администрации Песчанокопского

сельского поселения О.В. Асонов