|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава Песчанокопского сельского поселенияЮ.Г.Алисов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |   «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |

**ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

«Содержание внутрипоселковых дорог Песчанокопского сельского поселения на 2016 год».

**2016 г.**

Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Содержание документации об аукционе:

1. Сведения об электронном аукционе
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
3. Проект муниципального контракта
	1. **СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ**

| **№****пункта** | **Содержание пункта**  | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Используемый способ определения поставщика** | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
| 2. | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"****Наименование площадки** | www.rts-tender.ruРТС-тендер |
| 3. | **Наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо муниципального заказчика**  | Наименование заказчика:Администрация Песчанокопского сельского поселенияМесто нахождения:Ростовская область с.Песчанокопское ул.Ленина 94Почтовый адрес:347570 Ростовская область с.Песчанокопское ул.Ленина 94Телефон: 8(86373) 20359Электронная почта: sp30322@donpac.ruОтветственное должностное лицо: Греховодова Наталья Владимировна |
| 4. | **Информация о контрактной службе *(либо контрактном управляющем)*, ответственных за заключение контракта**. | Контрактная служба Администрации Песчанокопского сельского поселения действует в соответствии с положением, утвержденным постановлением от 04.03.2015г. №58. Ответственное лицо за заключение контракта Асонов Олег Васильевич |
| 5. | **Наименование и описание объекта закупки** | «Содержание внутрипоселковых дорог Песчанокопского сельского поселения на 2016 год».Указаны в части III «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации об аукционе. |
| 6. | **место выполнения работ, сроки выполнения работ** | **Место выполнения работ:**Ростовская область с.Песчанокопское ул:Азовская, им.Г.В.Алисова, Калинина, Кооперативная, Ленинградская, Мирный, Московская, Орджоникидзе, Почтовая, Рыбацкий, Садовая, Сигнальная, Социалистическая, Суворова, Первой Конной Армии, Семендяевская, Энгельса, Ленина, Ломоносова**Cроки выполнения работ**: с 09.03.2016г. до 30.04.2016г. (согласно заявке заказчика и технической части аукционной документации) (включительно) |
| 7. | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **502 400 (пятьсот две тысячи четыреста) рублей, из них:**471 753 (четыреста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек – областной бюджет30 646 (тридцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек – местный бюджет |
| 8. | **Источник финансирования** | Совместное финансирование: областной и местный бюджеты |
| 9. | **Информация о валюте и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** | Информация о валюте: российский рубльПорядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: не применяется |
| 10. | **Размер обеспечения заявки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие** | **Размер обеспечения заявок на участие:** 5 024 (пять тысяч двадцать четыре) рубля. (1% начальной (максимальной) цены контракта).**Порядок внесения:** Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с действующим законодательством, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией.Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. |
| 11. | **Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона.**  | **Срок подачи заявок:** В любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.**Место подачи заявок:**  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанному в п. 2 раздела I настоящей документации. **Порядок подачи заявок:** Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.Заявка на участие в электронном аукционе подается в форме двух электронных документов, содержащих части заявок, предусмотренные частями 3 и 5 ст. 66 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Федеральный закон), которые подаются одновременно.Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 12. | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе** | **Дата и время окончания срока подачи заявок:** **10** часов 00 минут **«16» февраля** 2016 года по московскому времени |
| 13. | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе**  | **«17» февраля 2016 года**  |
| 14. | **Дата проведения аукциона**  | **«24» февраля 2016 года** |
| 15. | **Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению.**  | **Требования к содержанию, составу заявки.** Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1  части 1  статьи 31 Федерального закона или копии этих документов:3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 статьи 31 Федерального закона и настоящей документации4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.**Инструкция по заполнению заявки:** Заявка на участие в аукционе подается в форме электронных документов оператору электронной площадки, указанному в п.2 раздела I настоящей документации. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна содержать документы, установленные настоящей документацией.Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона. Заявка на участие в аукционе, входящие в состав документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. |
| 16. | **Требования к участникам закупки и перечень документов** | Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. (*Документ, подтверждающий соответствие указанным требованиям;*2) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям:- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) О*тсутствие в* *реестре* *недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (установление данного требования – право участника).* |
| 17. | **Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта** | **Размер обеспечения исполнения контракта** – 5% от начальной (максимальной) цены контракта.25 120 (двадцать пять тысяч сто двадцать) рублей.**Порядок предоставления:** Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, подписанный усиленной цифровой подписью лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона предоставляется в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.*Если при проведении настоящего аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).**Если при проведении настоящего аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с Федеральным законом.* В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:*1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;**2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;**3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;**4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;**5) срок действия банковской гарантии;**6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;**7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.*Срок действия банковской гарантии до «31» мая 2016г. Перечисление денежных средств осуществляется по реквизитам:**Администрация Песчанокопского сельского поселения****347570, Ростовская область с.Песчанокопское ул.Ленина 94**УФК по Ростовской области (Администрация Песчанокопского сельского поселения, л/с 05583150720) ИНН 6127011149КПП 612701001БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов-на-Донур/сч 40302810160153000778 |
| 18. | **Возможность заказчика изменить условия контракта**  | *Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона*  |
| 19. | **Срок подписания контракта**  | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта должен подписать контракт. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
| 20. | **Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта**. | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:- если в сроки, предусмотренные *п. 19* документации, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона;  - если участником закупки не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность (при снижения цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта);- если участником закупки до заключения контракта не предоставлено обеспечение исполнения контракта, в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона (при снижения цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта направляется заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены [частью 3](#Par1347) статьи 70 Федерального закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](#Par1318) Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. |
| 21. | **Порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе** | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.**Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений** положений документации об аукционе - **«08» февраля 2016 года.****Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений** положений документации об аукционе - **«14» февраля 2016 года**. |
| 22. | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта** | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, что предусмотрено проектом контракта  |
| 23. | **Ограничение участия в электронном аукционе** | Закупка для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 24. | **Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств** | Установлен запрет на выполнения работ организациями, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, в порядке Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено". |

* 1. **Обоснования начальной (максимальной) цены контракта.**

 

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.01.2015 № 10 с. Песчанокопское

##### «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Песчанокопского сельского поселения и Правилам расчета размера ассигнований бюджета Песчанокопского сельского поселения на указанные цели»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Областным законом от 21.03.2008 N 5-ЗС "О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в Ростовской области", Постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012г. №12 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Песчанокопского сельского поселения IV категории в размере (на 1 км в ценах 2012 года):

13697,78 тыс. руб.- на капитальный ремонт;

4334,44 тыс. руб.- на ремонт;

820,61 тыс. рублей - на содержание.

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета Песчанокопского сельского поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Песчанокопского сельского поселения всех категорий для формирования расходов местного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на соответствующий период согласно приложению.

3. Установить, что при расчете размера ассигнований бюджета Песчанокопского района на содержание автомобильных дорог местного значения Песчанокопского сельского поселения на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана применяются поправочные коэффициенты:

2015 год — 0,0188;

2016 год — 0,0188;

2017 год — 0,0,0395.

4.Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения от 15.01.2012 №43 считать утратившим силу.

 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возлагается на начальника сектора муниципального хозяйства Щербакова А.А.

Глава Песчанокопского

сельского поселения Ю.Г. Алисов

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского

поселения от 15.01.2015г. № 10

**ПРАВИЛА**

расчета размера ассигнований бюджета Песчанокопского

сельского поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных

дорог местного значения Песчанокопского сельского поселения всех

категорий для формирования расходов бюджета Песчанокопского сельского

поселения Песчанокопского района

на очередной финансовый год и среднесрочного финансового

плана на соответствующий период

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения IV- V категории (на 1 км в ценах 2012 года), установленные постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения, применяются для формирования расходов бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Песчанокопского сельского поселения (далее - автомобильные дороги) на очередной финансовый год и среднесрочный финансовый план.

 2. В зависимости от категории автомобильных дорог и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы (Н , Н , Н ),

 прив. кап. рем. прив. рем.  прив. сод.

рассчитываемые по формуле

 Н = Н x К x К ,

 прив. деф. кат.

где Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 1 км автомобильных дорог IV-V категории;

К - применяемый индекс потребительских цен, согласованный коллегией

 деф

Администрации Ростовской области и учитываемый при формировании бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на соответствующий финансовый год и среднесрочного финансового плана;

 К - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по

 кат.капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно таблице.

Таблица

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ

СТОИМОСТИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ

И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ

КАТЕГОРИЯМ

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ  | Категории автомобильных дорог  |
| IV  | V  |
| Содержание  | 1,05  | 1  |
| Ремонт  | 1,37  | 1  |
| Капитальный ремонт  | 1,46  | 1  |

3. Определение размера ассигнований из бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам:

 А = Н x L ,

 кап. рем. прив. кап. рем. кап. рем.

 где А - размер ассигнований из бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на

 кап. рем.

выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

 Н - приведенный норматив финансовых затрат на работы по

 прив. кап. рем.

капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

 L - протяженность автомобильных дорог каждой категории,

 кап. рем.

подлежащих капитальному ремонту в планируемом периоде

 А = Н x L ,

 рем. прив. рем. рем.

 где А - размер ассигнований из бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на

 рем.

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

 Н - приведенный норматив финансовых затрат на работы по

 прив. рем.

ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

 L - протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих

 рем.

ремонту в планируемом периоде.

.

Размер ассигнований из бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог, определенных в порядке, установленном настоящим пунктом.

4. Расчет размера ассигнований из бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле

 А = Н x L х К ,

 сод. прив. сод. сод.

 где А - размер ассигнований из бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на вы -

 сод.

полнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

 Н - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию

 прив. сод.

автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

 L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, по данным государственного статистического наблюдения, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км);

 К - поправочный коэффициент, применяемый при расчете размера

 сод.

ассигнований бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на содержание автомобильных дорог местного значения Песчанокопского сельского поселения на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана, установленный постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения.

Размер ассигнований из бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований из бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

5. Формирование расходов бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог на соответствующий период осуществляется исходя из размера ассигнований, определенных в порядке, установленном пунктами 3, 4 настоящих Правил.

Начальник сектора муниципального хозяйства Щербаков А.А.

Пояснительная записка на содержание

внутрипоселковых дорог Песчанокопского сельского поселения

на 2016 год.

Виды работ: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашиванияи других дефектов) покрытия, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта  | Объем м2 | Протяженность (км) | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | ул.Азовская | 50 | 30,95 | 502,343 |
| 2 | ул.им.Г.В.Алисова | 110 |
| 3 | ул.Калинина | 40 |
| 4 | ул.Кооперативная | 20 |
| 5 | ул.Ленинградская | 20 |
| 6 | пер.Мирный | 10 |
| 7 | ул.Московская | 50 |
| 8 | ул.Орджоникидзе | 90 |
| 9 | ул.Почтовая | 80 |
| 10 | пер.Рыбацкий | 10 |
| 11 | ул.Садовая | 30 |
| 12 | ул.Сигнальная | 10 |
| 13 | ул.Социалистическая  | 20 |
| 14 | ул.Суворова | 60 |
| 15 | ул.Первой Конной Армии | 100 |
| 16 | ул.Семендяевская | 150 |
| 17 | ул.Энгельса | 360 |
| 18 | ул.Ленина | 200 |
| 19 | ул.Ломоносова | 20 |
|  | **ИТОГО:** | **1430** | **30,95** | **502,400** |

Глава Песчанокопского

сельского поселения Ю.Г.Алисов

Перечень

внутрипоселковых дорог Песчанокопского сельского поселения

на 2016 год.

Виды работ: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашиванияи других дефектов) покрытия, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта  | Объем м2 | Протяженность (км) | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | ул.Азовская | 50 | 30,95 | 502,400 |
| 2 | ул.им. Г.В.Алисова | 110 |
| 3 | ул.Калинина | 40 |
| 4 | ул.Кооперативная | 20 |
| 5 | ул.Ленинградская | 20 |
| 6 | пер.Мирный | 10 |
| 7 | ул.Московская | 50 |
| 8 | ул.Орджоникидзе | 90 |
| 9 | ул.Почтовая | 80 |
| 10 | пер.Рыбацкий | 10 |
| 11 | ул.Садовая | 30 |
| 12 | ул.Сигнальная | 10 |
| 13 | ул.Социалистическая  | 20 |
| 14 | ул.Суворова | 60 |
| 15 | ул.Первой Конной Армии | 100 |
| 16 | ул.Семендяевская | 150 |
| 17 | ул.Энгельса | 200 |
| 18 | ул.Ленина | 360 |
| 19 | ул.Ломоносова | 20 |
|  | **ИТОГО:** | **1430** | **30,95** | **502,400** |

Глава Песчанокопского

сельского поселения Ю.Г.Алисов

* 1. **ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

«Содержание внутрипоселковых дорог Песчанокопского

сельского поселения на 2016 год»

с. Песчанокопское «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Администрация Песчанокопского сельского поселения, в лице Главы Песчанокопского сельского поселения Алисова Юрия Георгиевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании протокола №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по содержанию внутрипоселковых дорог Песчанокопского сельского поселения на 2016 год, обеспечив бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта и осуществление надзора за состоянием этих дорог в соответствии с техническими требованиями, установленными в Государственных стандартах, строительных нормах и правилах, Законодательных актах, технических правилах ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2. Стоимость содержания внутрипоселковых дорог составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Финансирование работ осуществляется:

 - за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сумме \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

 - средства бюджета Песчанокопского сельского поселения в сумме \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

1. В пределах годового финансирования работ, «Заказчик» может компенсировать «Подрядчику» фактически осуществленные и документально подтвержденные затраты:
2. По ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, произошедшим не по дорожным условиям и препятствующим бесперебойному и безопасному движению транспортных средств;
3. По ликвидации последствий, иных чрезвычайных происшествий или стихийных бедствий, препятствующих бесперебойному и безопасному движению транспортных средств;
4. По предупреждению случаев возникновения иных ситуаций, предусмотреть которые при разработке программы работ на очередной год не представлялось возможным.

2.3. Расчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» производятся
ежемесячно не позднее пяти рабочих дней после получения средств от
финансового отдела Администрации Песчанокопского района.

2.4. Основанием для оплаты работ является оформленный в
установленном порядке акт сдачи - приемки работ и счет-фактура согласно акту.

По окончании каждого календарного месяца, не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, «Подрядчик» предъявляет «Заказчику» для приемки объемов работ за текущий месяц Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

В случае неполучения в указанные выше сроки необходимых документов «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказать «Подрядчику» в приемке выполненных работ в данном календарном месяце.

2.5. Ежемесячная сдача выполненных работ проводится представителем «Подрядчика».

2.6. Расчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» производятся
ежемесячно.

2.7. «Заказчик» имеет право регулировать объем выполняемых работ.

2.8. Работы, выполненные «Подрядчиком» по предписаниям
представителей РТИ, ОГИБДД и других контролирующих органов без
согласования с «Заказчиком", приемке и оплате не подлежат.

2.9. В случае предъявлении исков, связанных с перерывами движения
транспортных средств на обслуживаемой «Подрядчиком» дороге в результате не принятия своевременных мер по расчистке дорог от снега, ликвидации скользкости покрытия, обеспечения безопасности дорожного движения и др., или совершения дорожно-транспортных происшествии по
неудовлетворительным дорожным условиям «Подрядчик» возмещает
материальный ущерб пользователям автодорог в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

1. Ежемесячно, в период с 20 по 25 число, «Заказчик» осуществляет в установленном порядке приемку выполненных «Подрядчиком» работ и услуг, по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них с оформлением соответствующих документов.
2. «Заказчик» обязан передать «Подрядчику» в течение 10 дней со дня подписания настоящего контракта по акту необходимую для ведения работ документацию (Технические паспорта, схемы дислокации дорожных знаков и другую документацию).
3. «Заказчик» осуществляет контроль за исполнением «Подрядчиком» настоящего контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов.
4. В течение всего срока действия настоящего контракта «Заказчик» осуществляет инспекционный контроль за уровнем содержания указанной автодорог и сооружений на них с выдачей при необходимости предписаний по устранению недостатков.

3.5. «Заказчик» выдает разрешение на строительство зданий и сооружений, прокладку коммуникаций и строительство объектов сервиса, установку рекламы в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения. Сообщает «Подрядчику» о вводимых изменениях в режим эксплуатации дорог.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. «Подрядчик» обязан обеспечить круглогодичное бесперебойное и
безопасное движение транспортных средств по закрепленной за ним
автомобильной дорогесогласно перечня (приложение № 2). Если в ходе выполнения настоящего контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии) на выполнение отдельных видов работ, не предусмотренных при заключении настоящего контракта, то «Подрядчик» обязан получить лицензию до начала их выполнения.

4.2. «Подрядчик» обязан выполнять работы по содержанию
автомобильных дорог в установленные сроки, в соответствии с требованиями предъявляемыми Государственными стандартами, нормами и правилами и другими нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановки пути, земляного полотна, искусственных сооружений, снегозащитных лесопосадок придорожной полосы и т.д., а также в соответствии с природоохранными, противопожарными мероприятиями и действующими санитарными нормами.

4.3. «Подрядчик» обязан письменно согласовать с «Заказчиком» перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению специализированных работ.

«Подрядчик» несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства по целевому, экономному и эффективному использованию финансовых средств выделенных на содержание автомобильной дороги, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий и материалов.
2. На срок действия настоящего контракта «Подрядчик» обязан взаимодействовать с Администрацией Песчанокопского района, на территории которой проходят автомобильные дороги, подразделениями ГИБДД МВД России, подразделениями МЧС Ростовской области.

4.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего контракта, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения «Подрядчик» обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дорог, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог.

С момента наступления обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего контракта, на участке автомобильной дороги, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, «Подрядчик» обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий и в кратчайшие сроки обеспечить выполнение объемов работ по восстановлению безопасного проезда транспортных средств.

1. «Подрядчик» обязан информировать «Заказчика» обо всех случаях повреждения участков автомобильных дорог, происшедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их причинах и последствиях, и докладывать о принятых мерах.
2. «Подрядчик» обязан принять необходимые меры по сохранности участков автомобильных дорог от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние, и вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути.
3. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, «Подрядчик» обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и представить указанные документы «Заказчику».

4.10. «Подрядчик» осуществляет учет дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, взятых на обслуживание.

В случае совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, имущественную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, несет «Подрядчик».

1. «Подрядчик» в период зимней эксплуатации (ноябрь - март месяцы) организует круглосуточное дежурство и ежедневно информирует «Заказчика» о состоянии и условиях проезда по автомобильным дорогам, принимаемых мерах по безопасному и бесперебойному движению автомобильного транспорта.
2. «Подрядчик» ведет на все выполняемые работы по содержанию автомобильных дорог журналы производства работ и учет затрат по каждой автомобильной дороге в отдельности.

4.13. «Подрядчик» по требованию «Заказчика» предоставляет
информацию о необходимости проведения ремонта, реконструкции или
строительства на обслуживаемой сети автомобильных дорог.

4.14. «Подрядчик» гарантирует качество и достоверность представляемой «Заказчику» информации.

4.15. В целях контроля производства работ по содержанию внутрипоселковых дорог обязательное условие - использование системы «Глонасс».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
контрактом.

5.2. Если в ходе исполнения настоящего контракта будет установлен факт перерыва движения транспортных средств на любом обслуживаемом участке автомобильной дороги, произошедший из-за неудовлетворительного
содержания данного участка, «Заказчик» не принимает к выполнению работы по

содержанию указанного участка автомобильной дороги за соответствующий месяц.

5.3. При проверке уровня содержания автомобильных дорог «Подрядчик» назначает своего представителя, полномочного подписывать соответствующие документы.

5.4. Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния участков
автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения,
произошедшее по независящим от «Подрядчика» причинам, не является
нарушением договорных обязательств со стороны «Подрядчика».

1. При невыполнении «Подрядчиком» обязательств предусмотренных настоящим договором, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт.
2. «Подрядчик» несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых чрезвычайных природных явлений, военных действий или общественно-политических конфликтов в зоне обслуживаемых «Подрядчиком» автомобильных дорог, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации, автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего контракта.
2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.
3. Если стороны не смогут в течение 7 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Для контроля за деятельностью «Подрядчика» и соблюдением им требований условий договора, «Заказчик» назначает своего представителя , который регулярно контролирует условия исполнения настоящего контракта на объектах, в том числе проводит выездные проверки на место проведения работ и участвует в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему контракта.

Представитель «Подрядчика» имеет право принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

 8.1. Настоящий контракта вступает в силу с 09.03.2016г. и действует до 30.04.2016г.

 8.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Администрация Песчанокопского сельского поселения347570 Ростовская область Песчанокопский районс. Песчанокопское, ул. Ленина, 94ИНН 6127011149КПП 612701001Р/СЧ 40204810400000000333 в ГРКЦ Банка России по Ростовской областиг. Ростов-на-ДонуБИК 046015001Л/СЧ 03951571050Глава Песчанокопского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Г. Алисов М.П. | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.  |

**Приложение № 1**

**к Муниципальному контракту**

**№ \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_г.**

ГРАФИК

Содержание внутрипоселковых дорог

Песчанокопского сельского поселения на 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дороги | Начало работ  | Окончание работ |
| Содержание внутрипоселковых дорог Песчанокопского сельского поселения на 2016 год |  |  |
|  |  |  |

**«Заказчик» \_\_Ю.Г. Алисов**

**«Подрядчик» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Приложение № 2**

**к Муниципальному контракту**

**№ \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_г.**

ПЕРЕЧЕНЬ

Содержание внутрипоселковых дорог

Песчанокопского сельского поселения на 2016 год